附件4

元谋县教育体育局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

元谋县源达小学、源达幼儿园新建项目。

二、立项依据

元谋县源达小学、源达幼儿园建设项目经2020年7月20日十七届县人民政府第80次常务会审议通过《元谋县源达小学和源达幼儿园建设项目规划方案（送审稿）》，并于7月25日县委常委会审定，同意建设元谋县源达小学、源达幼儿园。

三、项目实施单位

元谋县教育体育局。

四、项目基本概况

元谋县源达小学、源达幼儿园建设项目选址位于元马镇源达路元谋印象小区东面、元谋县中医院北面，采用一次规划，分步实施的原则。源达小学按45个教学班，2025人规模测算，项目规划总投资10710万元，规划用地面积（源达小学和源达幼儿园）约为68062平方米（102亩）。

五、项目实施内容

项目规划用地面积（源达小学和源达幼儿园）约为68062平方米（102亩），规划新建校舍23962平方米，体育场地4370平方米，附属设施建设及教学仪器设备购置等，具体明细如下：

（一）新征建设用地68062平方米（102亩），规划投资3264万元；

（二）新建教学综合楼12055平方米，规划投资3014万元；

（三）新建科艺楼4084平方米，规划投资1021万元；

（四）新建图书馆报告厅2130平方米，规划投资533万元；

（五）新建食堂2966平方米，规划投资742万元；

（六）新建学生宿舍2426平方米，规划投资607万元；

（七）新建门卫室115平方米，规划投资29万元；

（八）新建室外厕所186平方米，规划投资47万元；

（九）运动场地建设4370平方米，规划投资132万元；

（十）其他附属设施建设428万元；

（十一）教学仪器设备购置893万元。

六、资金安排情况

截止2020年12月，楚雄州义务教育薄弱环节改善与能力提升源达小学建设项目资金已下达资金1377万元，项目下达资金具体为：楚财教〔2019〕270号文件下达中央资金910万元；楚财教〔2019〕287号文件下达省级资金211万元；楚财教〔2019〕2号文件下达中央资金256万元。目前，正在积极争取中央预算内投资625万元及专项债券资金2218万元项目建设资金。

七、项目实施计划

根据《元谋县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划》资金情况，采用一次性规划，分步实施的方式。第一期规划招收适龄学生1000人。拟投资835.26万元新建教学综合楼3600平方米，投资230万元新建学生宿舍1000平方米，投资124.2万元新建食堂540平方米，投资75.9万元新建厕所330平方米，投资69万元新建浴室300平方米，投资222.14万元新建运动场地7976平方米，教育信息化建设163.36万元。规划总投资1719.86万元。其中：中央资金1189.46万元，省级资金350.92万元，州级资金53.84万元，县级资金125.64万元。

八、项目实施成效

根据《元谋教育“十三五”规划》、《元谋县学校布局调整规划》及国家义务教育优质均衡发展要求，本着均衡化、合理化布局学校，切实解决源达路片区学生入学难的问题，保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进我县教育和谐发展。加之县城至源达路周边发展迅速，近年学生剧增而导致学校超负荷运转，源达小学、源达幼儿园的建成，将能解决元谋县公租房、远景国际、太阳城、元谋印象、易地扶贫搬迁下总括安置点、金汇双城、21°时光、建科国际城、泷湖壹号、冬日阳光等10个住宅小区及大沟、摩诃社区学生入学问题。按照测算，该片区居住人口将达47138人，按照每一级适龄学生占总人口的10‰测算，该片区6个级小学生达2800人。源达小学的建成，将能解决以上片区适龄儿童就近入学问题，缩小城乡教育的差距，还能使进城务工子女能够享受到优质教育，促进教育公平发展。

按照学校定位来看，是打造元谋县小学示范性学校，因此学校建设将采用最新的设计理念，教师及管理团队均采用面向全县公开选拔招聘的方式，县委政府及教育主管部门将在人、财、物等方面给予大力支持，努力打造示范学校并成为元谋县教育的品牌名校。届时学校将成为我县乡村教师及学校领导班子跟班培训和学习的窗口学校，为全县学校全面优质均衡发展起到带头辐射作用。