附件2

元谋县卫生健康事业“十四五”规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 规划建设规模（平方米） | 建设起止年限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元谋县人民医院分院建设项目（一期） | 总建筑面积21704平方米，新建门急诊楼、医技楼及附属配套工程。 | 新建 | 21704 | 2019--2021 | 13589 |
| 2 | 元谋县人民医院分院（二期）建设项目 | 总建筑面积47316平方米，包括：外科住院楼、内科住院楼、综合住院楼（设中医科、老年病科、慢性病科、康养中心等）后勤保障楼、地下室、中心供氧、门卫消防控制、污水处理、垃圾处理、室外工程。 | 新建 | 47316 | 2020--2022 | 28390 |
| 3 | 元谋县人民医院感染性疾病科建设项目 | 总新建急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活等七项设施用房5000平方米。 | 新建 | 5000 | 2020--2022 | 3100 |
| 4 | 元谋县妇幼保健院母婴阻断传染病隔离病区建设项目 | 总建筑面积6000平方米，新建母婴阻断传染病隔离病区。 | 新建 | 6000 | 2021--2022 | 4500 |
| 5 | 元谋县疾病预防控制中心建设项目 | 建筑面积6000平方米，新建检验检测用房、应急用房、仓库等。 | 扩建 | 6000 | 2021--2025 | 4000 |
| 6 | 元谋县域数字化医共体建设项目 | 在楚雄州全民健康信息平台的构架下完善各项子系统和功能板块，进行区域内医共体平台建设，实现全县各级医疗机构的人、财、物的统一管理等，包括信息库、中心机房、维护中心等硬件设施设备。 | 新建 |  | 2021--2025 | 4000 |
| 7 | 元谋县示范性托育服务机构建设项目 | 总建筑面积3000平方米，新建元谋县示范性托幼服务机构，包括孕产保健部、儿童保健部、儿童娱乐场所、营养食堂等。 | 新建 | 3000 | 2021--2022 | 1500 |
| 8 | 元谋县老年病医院建设项目 | 元谋县元马镇规划用地30亩，投入资金1.2亿元，新建门诊、住院、医技业务用房及辅助用房，总建筑面积14000平方米，配备先进的医疗设备。拟设置心内科、神经内科、康复理疗科、影像科、检验科、中医科、药剂科、消毒供应室、医务科、护理部等10个行政、临床、医技科室。 | 新建 | 14000 | 2023--2025 | 12000 |
| 9 | 元谋县元马镇卫生院搬迁升级改造建设项目 | 元马镇卫生院搬迁至县人民医院老院区，拆除门诊综合楼、传染病楼、ICU病房等三幢老旧楼房.拟建新建一幢门诊综合楼5000平方米；全院水电改造，花园式医院绿化、美化院区与居民区隔离围栏、二幢住院综合楼室内外装修改造16000平方米；信息化系统建设及购置更新CT、核磁共振等大型医疗设备。 | 新建 | 5000 | 2022--2025 | 16000 |